UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

PLATAFORMA MARKETPLACE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

BASADA EN ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

TEÓRICO PRÁCTICO

ASESOR

JOSÉ JAVIER CHIRÚ FIGUEROA

INTEGRANTE

KELVIN HE WU

TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE

LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

AÑO 2026

Índice del Anteproyecto

1. Introducción	1

1.1. Situación actual:	1

1.2. Propuesta y mejora:	2

1.3. Definición y alcance:	2

1.4. Metodología:	3

1.5. Técnica de investigación:	3

2. Objetivos	4

2.1. Objetivo General:	4

2.2. Objetivos Específicos:	4

3. Plan de Contenido	5

4. Bibliografía	6

5. Cronograma de Actividades	9

6. Créditos Oficiales	11

7. Constancia de Matrícula	15

8. Herramientas de Software y Hardware a utilizar	17

# 1. Introducción

En la economía digital actual, la comercialización de productos y servicios se ha desplazado hacia plataformas de tipo marketplace, en las que múltiples vendedores y compradores concurren en un mismo espacio digital para realizar transacciones. Estas plataformas deben atender picos de demanda, incorporar nuevas funcionalidades de forma continua y mantener una alta disponibilidad, requisitos difíciles de satisfacer cuando el sistema se construye como una única aplicación monolítica en la que todos los componentes están fuertemente acoplados.

El presente anteproyecto propone el desarrollo de una plataforma de marketplace para la comercialización de productos y servicios fundamentada en una arquitectura de microservicios. Bajo este enfoque, la plataforma se descompone en servicios pequeños, independientes y desplegables por separado (gestión de usuarios, catálogo, carrito, órdenes, pagos y notificaciones), que se comunican mediante APIs y mensajería asíncrona a través de un API Gateway. Esta separación busca mejorar la escalabilidad, la resiliencia y la mantenibilidad del sistema, permitiendo escalar de forma selectiva los componentes de mayor demanda y desplegar cambios sin afectar la totalidad de la plataforma. El trabajo tiene carácter teórico-práctico: además de fundamentar teóricamente la arquitectura, se construirá y validará un prototipo funcional mediante pruebas de rendimiento y escalabilidad.

## 1.1. Situación actual:

Actualmente, gran parte de las plataformas de comercio electrónico y marketplaces se desarrollan bajo arquitecturas monolíticas, en las que la totalidad de las funcionalidades (autenticación, catálogo, carrito, procesamiento de órdenes y pagos) reside en una sola base de código y se despliega como una única unidad. Si bien este modelo facilita el desarrollo inicial, a medida que la plataforma crece se vuelve difícil de escalar y mantener: cualquier cambio obliga a desplegar nuevamente todo el sistema, un fallo en un módulo puede comprometer la disponibilidad completa y no es posible asignar recursos de forma diferenciada a los componentes más exigidos, como el catálogo o el motor de búsqueda durante campañas de alta demanda.

## 1.2. Propuesta y mejora:

Se propone diseñar e implementar un prototipo de plataforma marketplace basada en una arquitectura de microservicios, en la que cada capacidad de negocio se implemente como un servicio autónomo con su propia base de datos y se exponga a través de un API Gateway que actúe como punto único de entrada. Los servicios se comunicarán de forma síncrona mediante REST y de forma asíncrona mediante un intermediario de mensajería basado en eventos, y se empaquetarán en contenedores para lograr entornos consistentes y despliegue independiente. La principal mejora frente al modelo monolítico es la capacidad de escalar selectivamente los servicios de mayor demanda, desplegar cambios de forma aislada y aumentar la resiliencia, de modo que la falla de un servicio no interrumpa la operación del resto de la plataforma.

## 1.3. Definición y alcance:

El proyecto abarca el análisis, diseño, desarrollo y validación de un prototipo funcional de marketplace de productos y servicios construido sobre microservicios. El alcance incluye la implementación de los microservicios núcleo (gestión de usuarios y autenticación, catálogo, carrito, órdenes, pagos y notificaciones), un API Gateway como punto único de entrada, la comunicación síncrona (REST) y asíncrona (eventos) entre servicios, la contenerización de los componentes y una interfaz web para el usuario final; asimismo, comprende la ejecución de pruebas de rendimiento y escalabilidad para validar las ventajas de la arquitectura. Quedan fuera del alcance la integración con pasarelas de pago en modo producción (se emplearán entornos de prueba o sandbox), la logística física de envíos y el despliegue en infraestructura de nube de producción, que se plantean como trabajos futuros.

## 1.4. Metodología:

Se adoptará una metodología ágil basada en el marco Scrum, con un desarrollo iterativo e incremental organizado en sprints. En cada sprint se abordará el diseño e implementación de uno o varios microservicios y sus funcionalidades asociadas, integrándolos progresivamente a la plataforma. Al finalizar cada iteración se realizarán revisiones para evaluar los avances, validar los servicios construidos mediante pruebas y ajustar la planificación, lo que permite entregar de forma continua incrementos funcionales y adaptar el desarrollo a los hallazgos obtenidos durante la construcción y las pruebas del prototipo.

## 1.5. Técnica de investigación:

- Revisión bibliográfica: análisis de literatura técnica y científica sobre arquitecturas de microservicios, patrones de diseño, marketplaces y comercio electrónico, para fundamentar las decisiones de diseño.

- Desarrollo experimental: construcción de un prototipo funcional que permita aplicar y observar, en un entorno controlado, el comportamiento de la arquitectura de microservicios propuesta.

- Pruebas de rendimiento automatizadas: ejecución de pruebas de carga y escalabilidad con herramientas especializadas (k6) para obtener métricas cuantitativas de latencia, throughput y capacidad de escalado.

# 2. Objetivos

## 2.1. Objetivo General:

Desarrollar una plataforma de marketplace para la comercialización de productos y servicios basada en una arquitectura de microservicios, que garantice la escalabilidad, el despliegue independiente y la resiliencia de sus componentes, validando sus beneficios mediante un prototipo funcional.

## 2.2. Objetivos Específicos:

- Analizar los fundamentos teóricos de las arquitecturas de microservicios y los modelos de marketplace de comercio electrónico, así como los patrones de diseño aplicables.

- Diseñar la arquitectura del sistema descomponiendo el dominio del marketplace en microservicios independientes, cada uno con su propia base de datos.

- Implementar los microservicios núcleo (usuarios, catálogo, carrito, órdenes, pagos y notificaciones) junto con un API Gateway como punto único de entrada.

- Establecer los mecanismos de comunicación síncrona (REST) y asíncrona (mensajería basada en eventos) entre los microservicios.

- Contenerizar los servicios mediante Docker para asegurar entornos consistentes y un despliegue independiente de cada componente.

- Evaluar el rendimiento, la escalabilidad y la resiliencia de la plataforma mediante pruebas de carga y métricas de observabilidad.

# 3. Plan de Contenido

Dedicatoria

Agradecimiento

Índice General

Índice de Tablas y Figuras

Introducción

Resumen (Abstract)

CAPÍTULO I – ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1. Planteamiento de la problemática

1.2. Objetivos: general y específicos

1.3. Marco teórico y estado del arte

1.3.1. Comercio electrónico y modelos de marketplace

1.3.2. Arquitectura monolítica vs. microservicios

1.3.3. Patrones: API Gateway, DB-per-Service, Saga, eventos

1.3.4. Contenerización y comunicación entre servicios

1.4. Estructura del trabajo

CAPÍTULO II – CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Metodología de desarrollo (ágil, Scrum)

2.2. Análisis de requisitos funcionales y no funcionales

2.3. Descomposición del dominio en microservicios (Domain-Driven Design)

2.4. Definición de la arquitectura objetivo

CAPÍTULO III – DISEÑO DEL PROYECTO

3.1. Diseño de la arquitectura de microservicios

3.2. Diseño de cada microservicio (auth, catálogo, órdenes, pagos)

3.3. Diseño de datos: base de datos por servicio

3.4. Diseño del API Gateway y de los contratos de API

3.5. Diseño de la comunicación asíncrona y de los eventos

3.6. Diseño de la interfaz de usuario (frontend)

CAPÍTULO IV – DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. Configuración del entorno y contenedorización

4.2. Implementación de los microservicios backend

4.3. API Gateway, autenticación y autorización (JWT/OAuth2)

4.4. Mensajería y arquitectura orientada a eventos

4.5. Desarrollo del frontend (React + Vite) e integración

4.6. Integración de la pasarela de pagos (sandbox)

4.7. Control de versiones e integración continua

CAPÍTULO V – PRUEBAS Y VALIDACIÓN

5.1. Estrategia de pruebas (unitarias, integración y contrato)

5.2. Pruebas de rendimiento y escalabilidad (k6)

5.3. Observabilidad y métricas (Prometheus / Grafana)

5.4. Análisis e interpretación de resultados

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias y Bibliografía

Anexos

# 4. Bibliografía

- Baresi, L., & Garriga, M. (2020). Microservices: The evolution and extinction of web services? En A. Bucchiarone et al. (Eds.), Microservices: Science and engineering (pp. 3–28). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31646-4_1

- Bruce, M., & Pereira, P. A. (2019). Microservices in action. Manning Publications. https://www.manning.com/books/microservices-in-action

- Burns, B., Beda, J., & Hightower, K. (2019). Kubernetes: Up and running (2.ª ed.). O’Reilly Media. https://www.oreilly.com/library/view/kubernetes-up-and/9781492046523/

- Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

- Dragoni, N., Giallorenzo, S., Lafuente, A. L., Mazzara, M., Montesi, F., Mustafin, R., & Safina, L. (2017). Microservices: Yesterday, today, and tomorrow. En Present and ulterior software engineering (pp. 195–216). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67425-4_12

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/fundamentals-of-database-systems/P200000003546/9780137502523

- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley. https://www.oreilly.com/library/view/domain-driven-design-tackling/0321125215/

- Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley. https://martinfowler.com/books/eaa.html

- Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions. Addison-Wesley. https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/

- Indrasiri, K., & Siriwardena, P. (2018). Microservices for the enterprise: Designing, developing, and deploying. Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3858-5

- Jamshidi, P., Pahl, C., Mendonça, N. C., Lewis, J., & Tilkov, S. (2018). Microservices: The journey so far and challenges ahead. IEEE Software, 35(3), 24–35. https://doi.org/10.1109/MS.2018.2141039

- Kleppmann, M. (2017). Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems. O’Reilly Media. https://dataintensive.net/

- Márquez, G., & Astudillo, H. (2018). Actual use of architectural patterns in microservices-based open source projects. En 2018 25th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC) (pp. 31–40). IEEE. https://doi.org/10.1109/APSEC.2018.00017

- Nadareishvili, I., Mitra, R., McLarty, M., & Amundsen, M. (2016). Microservice architecture: Aligning principles, practices, and culture. O’Reilly Media. https://www.oreilly.com/library/view/microservice-architecture/9781491956328/

- Newman, S. (2019). Monolith to microservices: Evolutionary patterns to transform your monolith. O’Reilly Media. https://samnewman.io/books/monolith-to-microservices/

- Newman, S. (2021). Building microservices: Designing fine-grained systems (2.ª ed.). O’Reilly Media. https://samnewman.io/books/building_microservices_2nd_edition/

- Nickoloff, J., & Kuenzli, S. (2019). Docker in action (2.ª ed.). Manning Publications. https://www.manning.com/books/docker-in-action-second-edition

- Ojdowska, A., & Przybyłek, A. (2022). Monolithic vs. microservice architecture: A performance and scalability evaluation. IEEE Access, 10, 20357–20374. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner’s approach (9.ª ed.). McGraw-Hill Education. https://www.mheducation.com/highered/product/software-engineering-a-practitioners-approach-pressman.html

- Project Management Institute, & Agile Alliance. (2017). Guía práctica de ágil. Project Management Institute. https://www.agilealliance.org/wp-content/uploads/2018/07/AgilePG_SPA.pdf

- Richardson, C. (2018). Microservices patterns: With examples in Java. Manning Publications. https://www.manning.com/books/microservices-patterns

- Richardson, L., & Ruby, S. (2007). RESTful web services. O’Reilly Media. https://www.oreilly.com/library/view/restful-web-services/9780596529260/

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill Education. https://www.db-book.com/

- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación. https://books.google.com.pa/books/about/Ingenier%C3%ADa_del_software.html?id=gQWd49zSut4C

- Taibi, D., Lenarduzzi, V., & Pahl, C. (2017). Processes, motivations, and issues for migrating to microservices architectures: An empirical investigation. IEEE Cloud Computing, 4(5), 22–32. https://doi.org/10.1109/MCC.2017.4250931

- Vernon, V. (2013). Implementing domain-driven design. Addison-Wesley. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/implementing-domain-driven-design/P200000009616/9780133039887

- Villamizar, M., Garcés, O., Castro, H., Verano, M., Salamanca, L., Casallas, R., & Gil, S. (2015). Evaluating the monolithic and the microservice architecture pattern to deploy web applications in the cloud. En 2015 10th Computing Colombian Conference (10CCC) (pp. 583–590). IEEE. https://doi.org/10.1109/ColumbianCC.2015.7333476

- Wolff, E. (2016). Microservices: Flexible software architecture. Addison-Wesley. https://www.oreilly.com/library/view/microservices-flexible-software/9780134650449/

# 5. Cronograma de Actividades

| Fases | Actividades | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 | Sem11 | Sem12 | Sem13 | Sem14 | Sem15 | Sem16 | Sem17 | Sem18 | Sem19 | Sem20 | Sem21 | Sem22 | Sem23 | Sem24 |
| Fase 1: Investigación y Análisis | Investigación bibliográfica sobre microservicios, patrones y marketplaces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de requisitos y definición del alcance del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Diseño de la Arquitectura | Descomposición del dominio y diseño de los microservicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño de bases de datos, API Gateway y eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Infraestructura y Comunicación | Configuración del entorno, contenedores (Docker) y bases de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Configuración del API Gateway, estrategia de autenticación (JWT) y broker de mensajería (RabbitMQ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: Desarrollo de Microservicios | Servicios de usuarios/auth, catálogo y carrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios de órdenes, pagos y notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5: Frontend e Integración | Frontend (React + Vite) e integración con el API Gateway |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integración de pagos (sandbox) e integración continua (CI/CD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 6: Pruebas y Documentación | Pruebas de rendimiento, escalabilidad y observabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de resultados y redacción del informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Créditos Oficiales

# 7. Constancia de Matrícula

# 8. Herramientas de Software y Hardware a utilizar

- Hardware: ASUS ROG Strix G16 Gaming Laptop.

  - Procesador: Intel® Core™ i9-14900HX (24 núcleos, rendimiento óptimo para concurrencia de base de datos local).

  - RAM: 32 GB DDR5 (Capacidad multihilo para compilación y gestión de contenedores/servidores locales).

  - GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8GB dedicados).

  - Almacenamiento: 2.75 TB SSD (Escalabilidad absoluta para repositorios y respaldos de bases de datos).

- Software:

  - Lenguajes de programación: TypeScript, JavaScript, SQL, HTML5 y CSS3.

  - Frameworks y librerías: NestJS (Node.js) y React con Vite.

  - Bases de datos: PostgreSQL, MongoDB y Redis.

  - Mensajería y contenedores: RabbitMQ, Docker y Docker Compose.

  - API Gateway: KrakenD.

  - Pruebas y observabilidad: k6, Prometheus y Grafana.

  - Entorno, control de versiones y colaboración: Visual Studio Code, Git, GitHub y Postman.